AI Builders 2026

PROJECT PLAN

Open Source File Data Migration

with Fine-tuned Small Language Model

Knowledge Distillation from Large Model Agent to Gemma 2B

Thatt

AI Builders Program 2026

Track: Agentic AI + NLP

# 1. Project Overview

## 1.1 Project Title

Open Source File Data Migration with Fine-tuned Small Language Model

## 1.2 Problem Statement

Developer และ Data Scientist มักประสบปัญหาในการแปลงรูปแบบไฟล์ข้อมูล (File Format Conversion) โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลมีโครงสร้างที่ซับซ้อน ไม่สม่ำเสมอ หรือมีบริบท (context) ที่แตกต่างกันในแต่ละไฟล์ ซึ่งการเขียน rule-based parser ไม่สามารถรองรับได้ทุกกรณี

วิธีแก้ปัญหาปัจจุบันคือการใช้ Large Language Model (LLM) เช่น Claude Opus หรือ GPT-4 ผ่าน Agent Skill ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงแต่มีค่าใช้จ่ายแพง ไม่เหมาะกับการใช้งานในปริมาณมาก

โครงงานนี้จึงมุ่งเน้นการใช้เทคนิค Knowledge Distillation เพื่อถ่ายทอดความสามารถจาก Large Model (Teacher) ไปยัง Small Model (Student) ที่สามารถรันได้ในเครื่องของผู้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

## 1.3 Approach

ใช้ Claude Opus + Agent Skill เป็น Teacher Model สร้าง training data คู่ input-output จากนั้น fine-tune Gemma 2B ด้วยเทคนิค LoRA/QLoRA เป็น Student Model ที่มีขนาดเล็กและรันได้ local

Core Idea: ถ้า model ขนาด 2B parameters สามารถทำงานแปลงไฟล์ได้ใกล้เคียงกับ model ระดับ frontier (ที่ใช้ผ่าน API แพง) จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ developer ที่ต้องทำงานนี้เป็นประจำ

## 1.4 Scope

| Item | Details |
| --- | --- |
| Supported Formats | CSV, JSON, TXT |
| Student Model | Google Gemma 2B (fine-tuned with LoRA) |
| Teacher Model | Claude Opus + Claude Code + Agent Skill |
| Training Technique | Knowledge Distillation via LoRA/QLoRA Fine-tuning |
| Hardware | MacBook Pro M5 Max (40 GPU cores, 120GB Unified Memory) |
| Framework | MLX / Apple Silicon optimized |
| Target Users | Developer, Data Scientist |
| Deployment | Open Source Python Library (pip install) + Hugging Face Hub |

## 1.5 AI Builders Track Alignment

โครงงานนี้สอดคล้องกับหลักสูตร AI Builders 2026 ใน 2 Tracks:

- Agentic Track: Agentic Loop, Memory & RAG, Tool Calling (ใช้ในการสร้าง training data ด้วย Teacher Model)

- NLP Track: NLP & Transformers, LLMs and GPTs (ใช้ในการ fine-tune Gemma 2B)

# 2. Use Cases

ตัวอย่าง Use Case ที่จะใช้ในการทดสอบและพัฒนาโมเดล:

### Use Case 1: CSV to JSON (Nested Structure)

| Input | CSV file with flat columns representing nested relationships (e.g. user_name, user_email, order_id, order_item, order_price) |
| --- | --- |
| Output | JSON with nested objects: { user: { name, email }, orders: [{ id, item, price }] } |
| Validation | json.load() success + JSON Schema validation + content completeness check |

### Use Case 2: JSON to CSV (Flattening)

| Input | Deeply nested JSON API response (e.g. weather data, e-commerce product catalog) |
| --- | --- |
| Output | Flat CSV with appropriate column naming (dot notation: user.address.city) |
| Validation | pandas.read_csv() success + column count match + no data loss |

### Use Case 3: TXT Log to Structured CSV

| Input | Semi-structured TXT log files with inconsistent formatting (server logs, app logs) |
| --- | --- |
| Output | Structured CSV with columns: timestamp, level, source, message |
| Validation | pandas.read_csv() success + timestamp parsing + row count match |

### Use Case 4: CSV to TXT Report

| Input | CSV data table (e.g. sales data, student grades) |
| --- | --- |
| Output | Human-readable TXT summary/report with formatted tables and statistics |
| Validation | Key statistics match + all data points represented + readable format |

### Use Case 5: Multi-format Schema Migration

| Input | JSON/CSV with schema A (e.g. legacy API format) |
| --- | --- |
| Output | JSON/CSV with schema B (e.g. new API format) with field mapping and transformation |
| Validation | Schema B validation pass + field mapping accuracy + no data loss |

# 3. Evaluation Framework

## 3.1 Metrics

| Metric | Description | Measurement |
| --- | --- | --- |
| Format Validity | Output file is valid in target format | json.load(), csv.reader(), file.read() success rate |
| Schema Compliance | Output matches expected schema/structure | JSON Schema validation pass rate |
| Loadability | Downstream code can consume output | pandas/json library load success rate |
| Content Accuracy | Data content preserved, no hallucination or loss | Field-level comparison with source data |

## 3.2 Baseline Comparison

|  | Student Model | Baseline (Teacher) |
| --- | --- | --- |
| Model | Gemma 2B (fine-tuned) | Claude Opus + Agent |
| Cost | Free (local) | API cost per request |
| Speed | Local inference | Network latency + API |
| Target | Achieve >80% of baseline accuracy | 100% (reference) |

## 3.3 Test Set

Test set ประกอบด้วย 50-100 ไฟล์ที่ไม่ซ้ำกับ training data แบ่งตาม use case และระดับความซับซ้อน (simple, medium, complex) เพื่อวิเคราะห์ว่าโมเดลทำงานได้ดีในกรณีใดและล้มเหลวในกรณีใด

# 4. 8-Week Timeline

## Week 1: Problem Statement + Use Case Design

Grading Criteria: Problem Statement (15 points)

- นิยามปัญหาอย่างชัดเจน: ทำไมต้องใช้ ML แทน rule-based parser

- ออกแบบ Use Case 3-5 อัน พร้อม input/output examples

- กำหนด scope: CSV, JSON, TXT เท่านั้น

- Setup development environment: Python, MLX, Gemma 2B download

- Deliverable: Problem statement document + Use case specification

## Week 2: Metrics + Baseline Design

Grading Criteria: Metrics and Baselines (15 points)

- กำหนด 4 metrics: Format Validity, Schema Compliance, Loadability, Content Accuracy

- สร้าง evaluation script อัตโนมัติ (Python) ที่วัดทุก metric

- สร้าง test set 50-100 ไฟล์ (แยกจาก training data)

- รัน Claude Opus + Agent Skill แปลง test set ทั้งหมด เป็น baseline scores

- Deliverable: Evaluation pipeline + Baseline scores

## Week 3: Data Collection (Teacher Model)

Grading Criteria: Data Collection and Cleaning (15 points)

- รวบรวม source files จาก Kaggle, Hugging Face, GitHub (diverse formats)

- ใช้ Claude Opus + Agent Skill สร้าง training pairs 500-1000 คู่

- Verify output ทุกคู่: automated checks (json.load, csv.reader) + manual spot-check

- จัดเก็บใน structured format สำหรับ fine-tuning (instruction, input, output)

- Deliverable: Verified training dataset (500-1000 pairs)

## Week 4: Data Cleaning + EDA

Grading Criteria: Exploratory Data Analysis (20 points) — highest weight!

- วิเคราะห์ distribution: file types, conversion types, complexity levels

- วิเคราะห์ token lengths: input tokens vs output tokens per use case

- วิเคราะห์ teacher model errors: กี่ % ที่ verify ไม่ผ่าน ผิดตรงไหน

- สร้าง visualization: histograms, heatmaps, correlation analysis

- Clean data: ลบ pairs ที่ไม่ผ่าน verification, แก้ edge cases

- Deliverable: EDA notebook with visualizations + cleaned dataset

## Week 5: Fine-tuning Gemma 2B

Grading Criteria: Modeling, Validation, Error Analysis (20 points)

- Train/Validation split: 80/20

- Fine-tune Gemma 2B ด้วย LoRA/QLoRA บน MLX (Apple Silicon optimized)

- Hyperparameter tuning: learning rate, LoRA rank, epochs, batch size

- บันทึก training loss curve และ validation metrics ทุก checkpoint

- Deliverable: Fine-tuned model + training logs + best checkpoint

## Week 6: Evaluation + Error Analysis

Grading Criteria: Modeling, Validation, Error Analysis (continued)

- รัน student model บน test set ทั้งหมด

- เปรียบเทียบ Student vs Baseline ทุก metric (Format Validity, Schema Compliance, Loadability, Content Accuracy)

- Error Analysis: วิเคราะห์ failure cases (ไฟล์ไหนผิด ผิดตรงไหน ทำไมผิด)

- วิเคราะห์ตาม complexity level: simple vs medium vs complex

- ถ้ามีเวลา: ปรับปรุง training data แล้ว retrain

- Deliverable: Evaluation report + Error analysis notebook + comparison charts

## Week 7: Deployment + Ethics

Grading Criteria: Deployment (15 points)

- สร้าง Python package: pip installable library พร้อม API

- Push model ขึ้น Hugging Face Hub

- เขียน README.md + documentation + usage examples

- Push code ขึ้น GitHub (open source)

- AI Ethics considerations:

  - Sensitive data: ไฟล์ที่แปลงอาจมีข้อมูลส่วนบุคคล

  - Teacher bias: อคติจาก teacher model ถูกส่งต่อไป student model

  - Hallucination risk: โมเดลอาจสร้างข้อมูลที่ไม่มีอยู่ใน source file

- Deliverable: Python package + GitHub repo + HF model + Ethics section in blog

## Week 8: Blog + Presentation + Poster

- เขียน Medium blog post อธิบายโครงงาน

- เตรียม presentation slides สำหรับนำเสนอกรรมการ

- ทำ poster A1 สำหรับ AI Builders Showcase

- เขียน Facebook post 100-200 คำ สรุปผลงาน

- Deliverable: Medium blog + Slides + Poster A1 + FB post

# 5. Grading Criteria Alignment

สรุปการเชื่อมโยงระหว่างแผนงานกับเกณฑ์คะแนนของ AI Builders (100 คะแนน, ต้องได้อย่างน้อย 70):

| Criteria | Points | Covered In | Key Evidence |
| --- | --- | --- | --- |
| Problem Statement | 15 | Week 1 | Use cases + justification for ML approach |
| Metrics & Baselines | 15 | Week 2 | 4 metrics + Claude Opus baseline scores |
| Data Collection & Cleaning | 15 | Week 3-4 | 500+ verified training pairs via distillation |
| Exploratory Data Analysis | 20 | Week 4 | Distribution analysis + visualizations |
| Modeling + Error Analysis | 20 | Week 5-6 | LoRA fine-tune + student vs baseline + failure analysis |
| Deployment | 15 | Week 7 | pip package + HF Hub + GitHub |
| TOTAL | 100 |  |  |

# 6. Technical Stack

| Category | Tool | Purpose |
| --- | --- | --- |
| Language | Python 3.11+ | Primary development language |
| ML Framework | MLX (Apple) | Fine-tuning optimized for Apple Silicon |
| Model | Gemma 2B | Student model for fine-tuning |
| Fine-tune | LoRA / QLoRA | Parameter-efficient fine-tuning |
| Teacher | Claude Opus + Claude Code | Training data generation |
| Data | Kaggle, Hugging Face, GitHub | Source files for training pairs |
| EDA | pandas, matplotlib, seaborn | Data analysis and visualization |
| Evaluation | Custom Python scripts | Automated metric evaluation |
| Deployment | PyPI + Hugging Face Hub | Package distribution + model hosting |
| Hardware | MacBook Pro M5 Max | 40 GPU cores, 120GB unified memory |

# 7. Risks and Mitigation

| Risk | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Teacher model output quality ไม่ดีพอ | Training data มี noise ส่งผลให้ student model เรียนรู้ผิด | Verify ทุก pair ก่อน train + spot-check manual |
| Gemma 2B capacity ไม่เพียงพอ | Student model ไม่สามารถเรียนรู้ task ที่ซับซ้อนได้ | เริ่มจาก simple use cases ก่อน, fallback ไป Gemma 7B |
| Training data ไม่เพียงพอ | Overfitting หรือ poor generalization | เพิ่ม data augmentation, ลด model complexity |
| เวลาไม่พอ (8 สัปดาห์) | Deployment ไม่สมบูรณ์ | Prioritize core features, cut advanced use cases |
| MLX compatibility issues | ไม่สามารถ fine-tune ได้บน Mac | Fallback ไป Google Colab + PyTorch + Unsloth |

# 8. Final Deliverables

- GitHub Repository: Notebooks, scripts, training code, evaluation pipeline

- Hugging Face Hub: Fine-tuned model weights + model card

- Python Package: pip installable library for file conversion

- Medium Blog Post: Project explanation and results

- Presentation Slides: For panel review

- Poster A1: For AI Builders Showcase

- Facebook Post: 100-200 word project summary